- NACRT –

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLIS

OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM GRADNJE

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE KLIS ZA 2023.-Izmjene i dopune 1

Klis, ožujak 2023.

Materijal pripremio:

UO za komunalne djelatnosti

i prostorno uređenje

OBRAZLOŽENJE

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odredbom članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), člankom 33. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja donosi Program gradnje komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu i to za sve namjene određene Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Općina Klis u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, postavkama dokumenata prostornog uređenja i praćenja stanja u  prostoru utvrđuje potrebe uređenja i razinu uređenja zemljišta, izvore sredstava za financiranje njegovog uređenja, te rokove u kojima je određeno zemljište potrebno urediti za planiranu namjenu.

Građenja komunalne infrastrukture obuhvaća sljedeće radnje i radove:

-rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenja komunalne infrastrukture

-uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta

-pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

-građenja komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Zakonom o komunalnom gospodarstvu utvrđena je obveza donošenja Programa građenja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu, te se predloženim Programom, izrađenim u  skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, Proračunom Općine Klis za 2023. određuje građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini, sa opisom poslova s procjenom troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja komunalne infrastrukture i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja  djelatnosti.

Poslove Programa planira, koordinira i prati Upravni odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje.

Načelnik  podnosi općinskom vijeću općine Klis izvješće o izvršenju ovog Programa istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna za 2022.

Na osnovi članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), i članka 28. Statuta općine Klis (Službeni vjesnik Općine Klis 06/19, 04/20, 1/21), a na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Klis na 22. sjednici održanoj dana 04. travnja 2023. godine donosi

PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U OPĆINI KLIS ZA 2023. godinu

Članak 1.

Članak 1. Programa izgradnje komunalne infrastrukture u općini Klis za 2023 godinu (Sl.vj.općine Klis 11/22) mijenja se i glasi:

(1)Ovim Programom određuje se gradnja komunalne infrastrukture u općini

Klis za 2023.godinu, a donosi u skladu s Izvješćem o stanju u prostoru (Sl.vj.općine Klis

10/20), potrebama uređenja zemljišta planiranog PPU općine Klis i planom razvojnih

programa koji se donose na temelju posebnih propisa.

(2)Financiranje građenja komunalne infrastrukture određeno je člankom 75. Zakona o

komunalnom gospodarstvu iz:

- komunalnog doprinosa;

- komunalne naknade;

- iz proračuna općine Klis;

- fondova Europske unije;

- iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom;

za izgradnju :

- nerazvrstanh cesta,

- javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila,

- javnih parkirališta,

- javnih zelenih površina

- građevina i uređaja javne namjene

- javne rasvjete

- groblja i krematorija na grobljima

- građevina namijenjenih obavljanju javnog prijevoza

(3)Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja, i to iz:

6.1.Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i naknade s naslova osiguranja....2.797.892,00E

3.1.Prihodi za posebne namjene………….30.000,00E

3.3.Komunalni doprinos………………….125.000,00E.

Članak 2.

Članak 2. točka 1. podtočka 1.1.  Programa izgradnje komunalne infrastrukture u općini Klis za 2023. godinu (Sl.vj.općine Klis 11/22) mijenja se i glasi:

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja:

1.NERAZVRSTANE CESTE

1.1. STAMBENO NASELJE KLIS-GREBEN, (poz.118, 119)

- Opis poslova i iskaz procjene troškova građenja:

- -rekonstrukcija ceste i kom.infrastrukture ….            2.500.892,00E

- -projektna dokumentacija	…....................          	     27.000,00E

- Ukupno:       			            2.527.892,00E

- Rok izgradnje ovog dijela je prosinac 2024.

Potrebna financijska sredstva osigurati će se iz izvora:

6.1.Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

- Članak 3.

- Članak 2. točka 7.4 i 7.5.  Programa izgradnje komunalne infrastrukture u općini Klis za 2023. godinu (Sl.vj.općine Klis 11/22) mijenja se i glasi:

# 7.4. IZGRADNJA GROBLJA I MRTVAČNICA KORUŠCE (poz.474-1)

- Opis poslova i iskaz procjene troškova građenja:

- - geodezija i projekti    ................................          	30.000,00E

- -izgradnja    .................................................          	16.250,00E

- Ukupno:       			            46.250,00E

- Rok izgradnje ovog dijela je prosinac 2023.

Potrebna financijska sredstva osigurati će se iz izvora:

3.3.Komunalni doprinos.

# 7.5. IZGRADNJA GROBLJA I MRTVAČNICA BROĆANAC (poz.461, 461-1)

- Opis poslova i iskaz procjene troškova građenja:

- -izgradnja    .................................................          	16.250,00E

- - geodezija i projekti    ................................          	10.000,00E

- Ukupno:       			            20.250,00E

- Rok izgradnje ovog dijela je prosinac 2023.

Potrebna financijska sredstva osigurati će se iz izvora:

3.3.Komunalni doprinos.

- Članak 4.

Članak 2. dodaju se točke 7.7., 7.8. i 7.9. u Program izgradnje komunalne infrastrukture u općini Klis za 2023 godinu (Sl.vj.općine Klis 11/22) te glasi:

# 7.7. IZGRADNJA GROBLJA DUGOBABE (poz.474)

- Opis poslova i iskaz procjene troškova građenja:

- -izgradnja    .................................................          	16.250,00E

- Ukupno:       			            16.250,00E

- Rok izgradnje ovog dijela je prosinac 2023.

Potrebna financijska sredstva osigurati će se iz izvora:

3.3.Komunalni doprinos.

# 7.8. IZGRADNJA GROBLJA VUČEVICA (poz.475)

- Opis poslova i iskaz procjene troškova građenja:

- -izgradnja    .................................................          	16.250,00E

- Ukupno:       			            16.250,00E

- Rok izgradnje ovog dijela je prosinac 2023.

Potrebna financijska sredstva osigurati će se iz izvora:

3.3.Komunalni doprinos.

# 7.9. IZGRADNJA GROBLJA VUČEVICA-PRAVOSLAVNO (poz.476)

- Opis poslova i iskaz procjene troškova građenja:

- -izgradnja    .................................................          	5.000,00E

- Ukupno:       			            5.000,00E

- Rok izgradnje ovog dijela je prosinac 2023.

Potrebna financijska sredstva osigurati će se iz izvora:

3.3.Komunalni doprinos.

Članak 5.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana njegove objave u “Službenom vjesniku Općine Klis”.

KLASA:400-01/22-01/02

UR.BROJ:2180-03-02-23-10

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

______________________

Josip Didović, v.r